1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên livestream hay chỉ hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để tránh bán vượt tồn kho? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do lo ngại xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi làm rõ phạm vi chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 nhỏ hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý tồn kho khi xác nhận hoặc hủy đơn. LS03 lớn hơn LS02 (3 SP) vì có nhiều luồng xử lý và rủi ro phức tạp hơn. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ rủi ro, không phải đơn vị đo thời gian cố định. Nhóm sử dụng Velocity của các Sprint trước để dự báo khối lượng Story Point có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo, thay vì quy đổi Story Point sang giờ.

Lưu ý trước khi nộp: Ở Nhiệm vụ 1, đề cho phép đọc dữ liệu mở khóa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Khi đã đọc dữ liệu mở khóa, bạn có thể bổ sung rằng LS01 chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, còn LS03 đã xác định cách xử lý khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối. Nếu giảng viên yêu cầu đánh giá lại sau khi làm rõ, hãy giữ nguyên câu hỏi ban đầu ở bảng kiểm tra dữ liệu và dùng thông tin mới để giải thích kết quả ước lượng.